- Ikt.szám: 3971-1/2013

……… napirendi pont

- Előterjesztés

a Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése –

- Bölcsődefejlesztés című ÉMOP-4.2.1/B-12 kódszámú pályázat előkészítésére és benyújtására

- Tisztelt Közgyűlés!

- 2012. november 28-án jelent meg az ÉMOP-4.2.1/B-12 kódszámú pályázat felhívás „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – Bölcsődefejlesztés” címmel.

A Felhívás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások közül a közfeladatot ellátó bölcsődei ellátás elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

- Két részcél került megjelölésre a felhívásban a 2. részcélra benyújtandó pályázat a kapacitásbővítés nélküli fejlesztések esete, melynek rendelkezésre álló pénzügyi kerete 1,1 mrd Ft.

- Támogatható pályázatok várható száma: 7-10 db. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %.

- A támogatás összege a 2. részcél esetében: 20-350 mFt.

- A pályázatok benyújtására 2013. március 1. és 2013. április 30. között nyílik lehetőség, egyfordulós eljárásrendben az elbírálás folyamatos keretben történik.

- A felhívásban szereplő támogatható tevékenységek lehetőséget biztosítanak az Önkormányzat számára pályázat benyújtására. A Bölcsődei Igazgatóság szakembereivel történt egyeztetés után az alábbi bölcsődék fejlesztésére irányulna a pályázat: Montessori Bölcsőde [volt Észak-Magyarországi Regionális Módszertani bölcsőde] (Eger, Arany J. u. 20/a), a Cecey Éva Bölcsőde (Eger, Tittel P. u. 8.), Semmelweis Ignác Bölcsőde (Eger, Vízimolnár u. 1-3.)

- Infrastrukturális fejlesztések a Montessori Bölcsődében:

- teljes fűtéskorszerűsítés a kazánháztól a radiátorok cseréjéig;

- épület alapozásának stabilizálása;

- az épület teljes utólagos hőszigetelése (homlokzat, lapostető);

- az udvar tereprendezése, füvesítése, lejtésviszonyok rendezése (csapadékvíz elvezetése), játszótéri eszközeinek cseréje, kerítés javítása;

- a konyha szagelszívó berendezésének kiépítése;

- az intézmény előtti parkolóhelyek felújítása;

- az udvar teraszrészének teljes burkolatcseréje;

- sószoba kialakítása;

- a Pályázati felhívás és Pályázati Útmutató szerinti akadálymentesítés megvalósítása;

- beléptető rendszer kiépítése;

- belső nyílászárók cseréje;

- kerékpártároló építése;

- lámpatestek cseréje.

- Infrastrukturális fejlesztések a Cecey Éva Bölcsődében:

- a terasz árnyékolásának tovább folytatása;

- udvar teljes egészében tereprendezés, füvesítés, a régi beton utak felújítása, kerítés teljes felújítása, teraszburkolat cseréje;

- a konyha szagelszívó berendezésének kiépítése;

- sószoba kialakítása;

- az épület teljes utólagos hőszigetelése (homlokzat, lapostető);

- beléptető rendszer kiépítése;

- belső nyílászárók cseréje;

- a Pályázati felhívás és Pályázati Útmutató szerinti akadálymentesítés megvalósítása;

- közlekedő beépített szekrényeinek felújítása;

- lámpatestek cseréje.

- Infrastrukturális fejlesztések a Semmelweis Ignác Bölcsődében:

- udvar teljes egészében tereprendezés, füvesítés, a régi beton utak felújítása;

- 2 fürdőszoba teljes felújítása, korszerűsítése;

- a teraszok tetőszerkezetének és burkolatának felújítása;

- sószoba kialakítása;

- játszószoba kialakítása (mosoda áthelyezés);

- a Pályázati felhívás és Pályázati Útmutató szerinti akadálymentesítés megvalósítása;

- beléptető rendszer kiépítése;

- belső nyílászárók cseréje;

  - az épület teljes utólagos hőszigetelése (homlokzat, padlástér);

- közlekedő burkolatának felújítása;

- a konyha szagelszívó berendezésének kiépítése;

- csoportszoba beépített szekrényeinek felújítása;

- lámpatestek cseréje.

- Az egy pályázat keretében benyújtandó telephelyek fejlesztése során a maximális 350 mFt támogatás elnyerése a cél. Tekintve a benyújtás után történő folyamatos bírálatot, szükségszerű elsők között benyújtani a pályázatot.

A benyújtásig hátralévő időszakban pontosítjuk a fejlesztések műszaki tartalmait és költségeit, szem előtt tartva a 100%-os támogatási intenzitást.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa a pályázat további előkészítését és benyújtását.

- Eger, 2013. február 7.

- Habis László

polgármester

- Határozati javaslat:

- Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – Bölcsődefejlesztés” című ÉMOP-2009-4.2.1/B-12 kódszámú pályázat [Montessori Bölcsőde (Eger, Arany J. u. 20/a), a Cecey Éva Bölcsőde (Eger, Tittel P. u. 8.), Semmelweis Ignác Bölcsőde (Eger, Vízimolnár u. 1-3.) ] előkészítését-benyújtását és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez-benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

- Felelős: 	Habis László

polgármester

- Határidő: 2013. április 30.