Beszámoló

az

Egerszalóki Gyógyforrást

Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

2011. évi

üzleti tervének

I. féléves

teljesítéséről

Társaságunk elfogadott üzleti tervvel rendelkezik, működése e szerint valósult meg. Taggyűlés által jóváhagyott gyógyvíz szolgáltatási szerződés és annak mellékleteként rögzített számlázási, fizetési ütemezés az üzleti terv részét képezi.

Bevételek

A 2011. évi üzleti terv 65.250 eFt nettó árbevételt tartalmaz. Szolgáltatott gyógyvízből 64.200 eFt, pénzügyi műveletek eredményéből 1.000 eFt, egyéb műveletből 50 eFt bevételt tervezünk.

A 30.000 eFt árbevétel szerződés szerint 2011. 1-VI. hónapban valósult meg, azaz ilyen értékben történt vízdíj kiszámlázás.

Árbevétel realizálása

A mellékelt diagram illetve táblázat is bemutatja a konkrétan befolyó árbevételt és annak időbeni ütemét.

Gyógyvizünk hasznosítója a Szalók Holding Zrt. egyben tulajdonosa is társaságunknak, ezért taggyűlési határozat szerint jártunk el a késedelmes vízdíj fizetés esetében. (15 mFt-ra fizetési meghagyás született). A Szalók Holding Zrt. menedzsmentjétől független finanszírozási gondok feloldása után a vevő fizetési üteme, készsége  lényegesen javult.

2011. június 30-ig a fizetési határidőn túli kintlévőség összege 6.000 eFt + ÁFA-ra csökkent.

Beruházás

A mesterségesen kialakított sódomb átalakításának folytatását terveztük. Az első félévben ennek kb. 40 %-át megvalósítottuk. Az ebben az időszakban a vevő részéről fennálló működési, fizetési bizonytalanságok és kiszámíthatatlanság miatt a beruházás kivitelezését felfüggesztettük. (Kivitelező részére 800 eFt + ÁFA kifizetése megtörtént.).

Karbantartások

A társaság tulajdonában lévő terület, eszközök és működtetett műtárgyak folyamatos állagmegóvása, karbantartása megvalósult

Társaságunk a 2010-ben beadott - vízjogi engedély meghosszabbítására vonatkozó - kérelme alapján 2021-ig érvényes üzemeltetési engedélyt kapott. Ez hosszú távon biztonságos vízkitermelési lehetőséget ad számunkra.