- Ikt.szám: 42517-2/2012

……… napirendi pont

- Előterjesztés

- az „Oktatási intézmények fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1./A-12 kódszámú kiírásra benyújtandó pályázatokról

- Tisztelt Közgyűlés!

2012. július 18-án megjelent „Oktatási intézmények fejlesztése” című ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú pályázati kiírás lehetőséget nyújt az önkormányzat számára hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz- kirekesztés nélküli hozzáférését.

- A pályázati felhívás kiemelt célja a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. szerinti mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése az alapfokú oktatást biztosító intézményekben.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 486/2012 (VIII. 30.) sz. határozatával támogatta az alábbi fejlesztéssel érintett intézményekre a pályázatok előkészítését:

- Lenkey János Általános Iskola

- Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Az előkészítés részeként a Lenkey János Általános Iskola pályázatához tervezői megbízásra került sor a szükséges terveket elkészítésére, míg a Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tervdokumentációját a Polgármesteri Hivatal munkatársai készítik el.

A tervezett műszaki tartalom:

- Lenkey János Általános Iskolában a meglévő tornaterem tetőterében egy un. erőnléti/ gyógytestnevelési terem kialakítása és akadálymentes megközelítése, valamint a vizesblokkok és öltözők átalakítása. A tervezett beruházás értéke megközelíti a 200 millió Forintot.

- Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában az épület külső hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, a sportudvar felújítása és korszerűsítése. Belső nyílászáróinak és burkolatok cseréje, gépészeti- és villamos rendszerének korszerűsítése. A tervezett beruházás értéke megközelíti az 500 millió Forintot.

Mindkét pályázat esetén az iskolai oktatást, nevelést elősegítő eszközök beszerzése is megvalósul.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa a pályázatok benyújtását.

- Eger, 2012. október 8.

- Habis László

polgármester

- Határozati javaslatok:

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Lenkey János Általános Iskola fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú kiírásra benyújtandó pályázatot, és felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.

- Felelős: 	Habis László

polgármester

- Határidő:	2012. november 15.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola fejlesztése” című, ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú kiírásra benyújtandó pályázatot, és felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.

- Felelős: 	Habis László

polgármester

Határidő:	2012. november 15.